KONEXA (TELEIOS)

Roadmap Pengembangan CRM & Fitur WhatsApp

Agustus 2026 · Disusun untuk keperluan internal

# 1. Ringkasan

Dokumen ini merangkum rencana pengembangan Konexa dari aplikasi WhatsApp Business Gateway menjadi platform CRM yang lebih lengkap, sekaligus daftar fitur WhatsApp yang perlu diperkuat agar layak dipakai tim dengan banyak pengguna/agent sekaligus. Disusun agar mudah dipelajari oleh siapa pun di tim, tanpa perlu latar belakang teknis.

Ada dua peta jalan yang saling melengkapi: peta jalan CRM (bagaimana data pelanggan dikelola) dan peta jalan fitur WhatsApp (bagaimana operasional chat sehari-hari berjalan). Keduanya bisa dikerjakan berdampingan, tapi urutan di dalam masing-masing tetap penting karena setiap fase membangun fondasi untuk fase berikutnya.

# 2. Peta Jalan CRM

Tujuan akhir: Konexa tidak berhenti sebagai alat kirim-terima WhatsApp, tapi punya "memori" tentang setiap pelanggan — siapa mereka, riwayat interaksinya, dan progres hubungan bisnisnya.

| Fase | Nama | Yang Dikerjakan | Kenapa Urutan Ini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Satukan Data Kontak | Gabungkan WaContact (riwayat chat) dan WaPhoneBook (kontak manual) jadi satu identitas pelanggan. | Fondasi wajib — semua fase lain butuh satu sumber data kontak yang sama. |
| 1 | Customer 360 / Timeline | Satu halaman per kontak yang merangkum chat, catatan, tiket bantuan, dan transaksi. | Quick win — datanya sudah ada, tinggal dirangkai jadi satu tampilan. |
| 2 | Task & Follow-up | Pengingat/tugas untuk tim ("hubungi lagi 2 hari lagi"), dengan assignment yang jelas. | Modul paling sederhana, nilai harian tinggi, jadi fondasi reminder untuk fase berikut. |
| 3 | Sales Pipeline / Deal | Tahapan penjualan (lead → prospek → deal), nilai transaksi, target closing. | Butuh data kontak yang sudah bersih (Fase 0) dan bisa menempel aktivitas dari Fase 2. |
| 4 | Segmentasi & Automation | Tagging/segmen dinamis, automasi follow-up berbasis trigger. | Paling kompleks — lebih efektif setelah ada data pipeline/stage sebagai pemicu (trigger). |

# 3. Peta Jalan Fitur WhatsApp

Tujuan: memastikan operasional chat sehari-hari (banyak agent, banyak percakapan sekaligus) berjalan rapi, terukur, dan aman dari risiko pemblokiran nomor.

| No | Fitur | Kenapa Penting | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chat Ops: Status, SLA, Auto-Assignment | Percakapan butuh status jelas (baru/ditangani/selesai), batas waktu respons, dan pembagian otomatis ke agent — dasar dari layanan pelanggan yang rapi. | SELESAI |
| 2 | Anti-Ban Broadcast | Kirim massal tanpa jeda berisiko nomor WA diblokir WhatsApp. Perlu throttle, jeda antar pesan, dan mekanisme opt-out/STOP. | Prioritas Berikutnya |
| 3 | Analitik & Pelaporan | Waktu respons rata-rata, waktu penyelesaian, performa per agent, delivery/read rate broadcast. | Direncanakan |
| 4 | Kesehatan Nomor WhatsApp | Pemantauan risiko banned/quality rating per device, mekanisme rotasi nomor untuk broadcast volume besar. | Direncanakan |
| 5 | Interaktivitas Pesan | List message, reply button interaktif, WhatsApp Flow untuk form/booking langsung di chat. | Direncanakan |
| 6 | Chatbot Lanjutan | Flow builder visual dengan percabangan bertingkat, handoff otomatis ke agent manusia. | Direncanakan |
| 7 | CSAT & Feedback | Survei kepuasan otomatis setelah chat ditutup — metrik yang sering dicari klien B2B. | Direncanakan |

# 4. Yang Sudah Dikerjakan: Chat Ops (Fase Prioritas #1)

Pada sesi ini, fondasi "Chat Ops" sudah dibangun di sisi backend Laravel. Fitur ini menjawab tiga kebutuhan dasar tim customer service: setiap percakapan punya status yang jelas, ada batas waktu respons (SLA) yang terpantau otomatis, dan percakapan baru langsung dibagi ke agent yang tepat tanpa menunggu ada yang "mengambil" secara manual.

## 4.1 Status Percakapan

Setiap percakapan WhatsApp sekarang punya salah satu dari tiga status berikut:

| Status | Artinya | Kapan Berubah |
| --- | --- | --- |
| Open (Baru) | Menunggu agent membalas. Jam SLA respons sedang berjalan. | Pesan pertama masuk, atau pelanggan membalas saat status sedang Pending. |
| Pending (Menunggu Pelanggan) | Agent sudah membalas, sekarang giliran pelanggan. | Agent mengirim balasan manual dari Inbox. |
| Resolved (Selesai) | Percakapan ditutup/selesai ditangani. | Agent menekan tombol "Tandai Selesai" secara manual. |

## 4.2 SLA (Batas Waktu Respons)

Setiap perusahaan bisa mengatur sendiri berapa lama batas waktu respons pertama dan batas waktu penyelesaian (default: 15 menit untuk respons pertama, 24 jam untuk penyelesaian, bisa diubah per perusahaan). Sistem secara otomatis menandai percakapan yang sudah melewati batas ini setiap menit, tanpa perlu pengecekan manual — sehingga daftar percakapan yang "telat" selalu siap dipantau kapan saja.

## 4.3 Auto-Assignment (Pembagian Otomatis)

Saat pesan pertama masuk dari kontak baru, sistem otomatis menentukan siapa yang menangani, dengan urutan prioritas:

- Jika kontak tersebut sudah punya "pemilik akun" (assigned di halaman Kontak), percakapan langsung diberikan ke orang yang sama — menjaga kontinuitas hubungan pelanggan.

- Jika belum ada pemilik, sistem memilih agent dengan beban kerja paling ringan saat itu (jumlah percakapan aktif paling sedikit) — otomatis merata tanpa perlu antrian manual atau jadwal piket.

Catatan: pembagian ini tetap bisa diubah manual oleh admin/agent kapan saja dari panel detail Inbox.

## 4.4 Kenapa Dibangun Dulu

Chat Ops dipilih sebagai prioritas pertama karena dua alasan: (1) langsung terasa manfaatnya oleh tim setiap hari begitu tersambung ke tampilan Inbox, dan (2) menjadi fondasi data untuk fitur Analitik & Pelaporan (nomor 3 di peta jalan WhatsApp) — tanpa status dan waktu respons yang tercatat, laporan performa tim tidak punya data untuk dihitung.

# 5. Langkah Selanjutnya

- Menyambungkan status/SLA/assignment ini ke tampilan Inbox (badge status, indikator SLA, dropdown assign) agar terlihat dan bisa dipakai langsung oleh tim — saat ini baru tersedia di sisi backend/API.

- Fitur nomor 2: Anti-Ban Broadcast — melindungi aset paling penting (nomor WhatsApp perusahaan) dari risiko pemblokiran saat kirim pesan massal.

- Fase 0 CRM: menyatukan data kontak (WaContact dan WaPhoneBook) sebagai fondasi sebelum lanjut ke Customer 360, Task & Follow-up, dan seterusnya.

# 6. Lampiran: Catatan Teknis

Bagian ini untuk developer yang ingin melanjutkan pekerjaan — boleh dilewati jika hanya ingin gambaran umum.

- Tabel baru: wa_conversations (status, SLA, assignment per percakapan) dan dua kolom baru di tabel companies (chat_sla_first_response_minutes, chat_sla_resolution_minutes).

- Kelas utama: App\Services\Chat\ConversationService — satu-satunya tempat yang boleh mengubah status/SLA/assignment percakapan.

- Endpoint baru: GET/POST inbox/{device}/chats/{jid}/conversation(/status|/assign), dan GET /chat/conversations untuk dashboard antrean lintas-device.

- Command terjadwal baru: chat:evaluate-sla, berjalan tiap menit untuk menandai pelanggaran SLA secara massal (bukan per baris saat halaman dibuka) agar tetap cepat walau jumlah percakapan banyak.

- Terhubung otomatis ke pesan masuk (webhook dari backend Go) dan pesan keluar (saat agent membalas dari Inbox) — balasan otomatis (Auto Reply/AI Bot) sengaja tidak dihitung sebagai respons agent, supaya SLA benar-benar mengukur kecepatan tim, bukan bot.